MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

I - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 22/2022
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora e Responsável / Nome do órgão ou en dade descentralizador(a): COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM / Nome da autoridade competente: CASSIANO DE SOUZA ALVES / Número do CPF: ***.709.241-** / Nome da autoridade competente: PAULO AFONSO ROMANO / Número do CPF: ***.561.276-** / Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria-Presidência da CPRM / Iden ﬁcação do Ato que confere poderes para assinatura: Ata nº 216/CA/2018, Publicado em: 14/03/2018, Edição: 50, Seção: 1, Página: 56 / UG SIAFI / Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: UG: 495001 / Gestão: 29208 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM / Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: UG: 495001 / Gestão: 29208 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
Unidade Descentralizada e Responsável / Nome do órgão ou en dade descentralizada: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) / Nome da autoridade competente: JOSÉ GUSTAVO SAMPAIO GONTIJO / Número do CPF: 844.655.221-34 / Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: SEMPI / UG SIAFI / Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: UG: 240101 / Gestão: 00001 - Coordenação-Geral de Recursos Logís cos / Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: UG: 240115 / 0001- SEMPI
3. LEGISLAÇÃO

O presente Termo e as ações necessárias à sua execução sujeitam-se à legislação em vigor e, em especial, ao disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, no que couber; no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993; na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; no Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020.
4. OBJETO:
Desenvolvimento de a vidades que viabilizem a implantação de serviços de comunicação e colaboração, bem como infraestrutura de redes avançadas, integrados à RNP para uso pela CPRM.
5. OBJETIVOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Prover ciberinfraestrutura avançada ubíqua, segura, de alta disponibilidade e desempenho para educação, pesquisa, inovação e transformação digital, que permite a fruição de serviços digitais do Sistema RNP pelos 13 Centros de Pesquisa em todo o território; / Ofertar plataformas, serviços, suporte técnico especializado e aplicações digitais para educação, pesquisa e inovação, que qualiﬁca as ações de transformação digital na pesquisa do setor mineral, além de essas ações estarem diretamente relacionadas as áreas correlatas de recursos naturais e da socioeconomia. Esse processo de fomento fortalece e complementa o CG ao integrar a CPRM no Sistema RNP de forma estruturante e permanente. A comunidade beneﬁciária primária dessa parceria são os pesquisadores, o Museu de Ciência da Terra - CPRM, escolas de ensino fundamental, médio e superior que se integram às ações da organização, bem como às ações inovadoras ligadas a áreas especíﬁcas do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, como a de segurança pública e fronteira, segurança hídrica, ambiental, monitoramento/prevenção/recuperação de desastres naturais e desenvolvimento espacial. Portanto, não seria possível estabelecer, manter e desenvolver essa polí ca intersetorial entre a pesquisa e inovação agropecuária e as polí cas de ciência, tecnologia e inovação estabelecidas pelo MCTI fora da moldura do fomento ao Contrato de Gestão da RNP. Adicionalmente, o MCTI como ministério responsável pela polí ca de CT&I acumula as competências, os modelos e os mecanismos que permitem esse fomento entre polí cas públicas convergentes.
6. JUSTIFICATIVA
Vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), também conhecida como Serviço Geológico do Brasil, foi criada em 1969 com a missão estratégica de organizar e sistema zar o conhecimento geológico do território brasileiro, indispensável, naquele momento, para garan r o crescimento econômico projetado para as décadas seguintes, com o suprimento de insumos minerais na vos, em subs tuição aos importados. / A par r de 1994, a CPRM, com um quadro especializado de alta excelência e de conhecimento ímpar da geologia e da hidrologia brasileiras, concentra suas a vidades no Serviço Geológico propriamente dito. O foco ins tucional volta-se, dras camente, para a geologia e a hidrologia básicas, com o desenvolvimento concomitante das áreas de aplicações, como geologia ambiental, hidrogeologia e riscos geológicos, atuando em parcerias ins tucionais com outros órgãos da administração federal, estados e municípios. / Atualmente, a CPRM conta com infraestrutura operacional instalada em todo o país, somando oito Superintendências Regionais: Manaus (AM), Belém (PA), Recife (PE), Goiânia (GO), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). São as unidades executoras dos projetos, onde se concentra o grosso da capacidade operacional da ins tuição. / Além disso, há três escritórios, que são estruturas operacionais menores, localizadas em Porto Velho (RO), Teresina (PI) e Fortaleza (CE). Finalmente, há três Núcleos de Apoio, que são pequenos escritórios de representação e apoio operacional, nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT) e Criciúma (SC). A sede polí ca da empresa localiza-se em Brasília (DF) e o escritório central da Administração e dos

departamentos técnicos situa-se no Rio de Janeiro (RJ). Afora a rede de unidades operacionais, a CPRM tem três centros de treinamento, nas cidades de Apiaí (SP), Morro do Chapéu (BA) e Caçapava do Sul (RS). / Em 2018, pela impossibilidade de inclusão de projeto por meio do contrato de gestão da RNP, parceria RNP-CPRM iniciou-se por meio de um Contrato Administra vo, sob nº 051/PR/18, obje vando a implantação da Rede CPRM. Sua execução foi iniciada em 27/09/2018 (Fase 1) e concluída em janeiro/2020. Foram entregues pelo projeto: / Implantação de 8 unidades CPRM no backbone RNP; / Integração das 13 unidades nacionais via EVP-LAN na Rede Ipê; / Implantação do serviço avançado fone@RNP nas 13 unidades conectadas; / Manutenção de 1 ano da rede montada. / Em 2020, por meio do 29º Termo Adi vo (TA) ao Contrato de Gestão RNP (CG/RNP), a con nuidade da parceria assumiu os seguintes compromissos: / Disponibilização de hospedagem e monitoramento, em regime de coloca on, de servidores e equipamento de comutação de dados/comunicação (swicth) em um total de 8Us de espaço em rack, alocado no Internet Data Center (IDC) da RNP, durante 1 (um) ano; / Consultoria educacional para o desenho de um Programa de Educação Corpora va; / Realização de análise de vulnerabilidades em todos os a vos externos (serviços expostos na internet) para iden ﬁcar vulnerabilidades técnicas e orientar as correções necessárias para os ambientes. Visando aumentar a resiliência e a segurança das aplicações crí cas, está contemplado realizar 03 (três) análises de segurança (pentests) nas seguintes aplicações: / GEO-Portal, GEO-SGB e SACE / Manutenção da rede CPRM pelo ano de 2021.
7. OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES
7.1 Unidade Descentralizadora
- analisar e aprovara descentralização de créditos; / - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho; III - descentralizar os créditos orçamentários; / - repassar os recursos ﬁnanceiros em conformidade com o cronograma de desembolso; / - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de o cio, quando necessário; VI - aprovar as alterações no TED; / - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário; / - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada; / -solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível; / -emi r cer ﬁcado de disponibilidade orçamentária; / -registrar no SIAFI o TED e os adi vos, mantendo atualizada a execução até a conclusão; / -prorrogar de o cio a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;

XIII- publicar os extratos do TED e termos adi vos no sí o eletrônico oﬁcial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; e / - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores tulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sí o eletrônico oﬁcial. / - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto. / - suspender as descentralizações, na hipótese de veriﬁcação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.
7.2 Unidade Descentralizada
- elaborar e apresentar o Plano de Trabalho para análise pelo MCTI; / - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto; III - apresentar a Declaração de Compa bilidade de Custos; / IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos ﬁnanceiros recebidos; V - aprovar as alterações no TED; / VI - encaminhar ao MCTI: / Relatórios de avaliação de resultados do andamento da execução, conforme periodicidade deﬁnida no termo ﬁrmado ou por solicitação especíﬁca; / o Relatório ﬁnal de Cumprimento do Objeto rela vo ao a ngimento das metas e dos obje vos propostos no TED, que deverá ser apresentado ao MCTIno prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a expiração do prazo de vigência avençado; / Outros relatórios que poderão ser solicitados a critério das unidades do MCTI responsáveis pela análise e/ou acompanhamento da descentralização. / - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstra vos de natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária e operacional, em obediência ao estabelecido no art. 3º do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993; / - manter arquivados os documentos relacionados ao TED, inclusive projeto básico ou termo de referência, com o devido detalhamento da es ma va de custos dos bens e serviços u lizados na execução do objeto, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovado o relatório ﬁnal de avaliação de resultados pelo MCTI; / - executar remanejamentos entre elementos de despesa que sejam necessários para atender aos planos de trabalho, respeitando-se os limites de custeio e capital, sem que isso represente prejuízo à consecução das metas e obje vos deﬁnidos nos planos de trabalho e demais instrumentos de planejamento; / - executar o objeto deste TED, observando os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado; / - exercer o controle e a ﬁscalização sobre a execução do objeto deste Termo; / - disponibilizar dados, informações e orientações necessários ao bom desenvolvimento e à consecução do objeto deste Termo; / - facilitar a supervisão e o acompanhamento pela Unidade Descentralizadora, permi ndo-lhe a veriﬁcação in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Termo;

- informar ao Unidade Descentralizadora quaisquer ocorrências que diﬁcultem ou interrompam a execução do objeto deste Termo; / - prestar informações do TED aos órgãos de controle interno e externo; / - concluir o objeto do presente Termo nos prazos estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado ou nos prazos eventualmente prorrogados; / - observar quando da contratação de terceiros para a execução de obras, serviços ou aquisição de bens vinculados a execução do objeto deste TED, as disposições con das nas normas federais per nentes as licitações e contratos administra vos, inclusive os procedimentos deﬁnidos para os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação; / - submeter previamente a unidade descentralizadora qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma deﬁnida neste instrumento; / - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário; / - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora; / XXI- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos ﬁnanceiros não u lizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020; / XXII - devolver os créditos orçamentários e os recursos ﬁnanceiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020; / XXIII- disponibilizar no sí o eletrônico oﬁcial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; / - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação ﬁnanceira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de res tuição previstas na legislação especíﬁca; / - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores tulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sí o eletrônico oﬁcial; e / - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora.
8. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
- O presente TED entrará em vigor a par r da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por meio de Termo Adi vo, previamente acordado entre os Par cipes, mantendo-se inalterado o objeto da avença e não ultrapassando o prazo estabelecido pelo Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020, que trata de TED; / Início: Dez/2022 / Fim: Dez/2024 / - O pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte, com as devidas jus ﬁca vas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência delimitado; e / - No caso de atraso na liberação dos recursos por mo vos atribuídos à Unidade Descentralizadora, o prazo de vigência deste Termo será prorrogado “de o cio” antes de seu término, limitado ao período de atraso veriﬁcado. / Observações: / 1) O prazo máximo da vigência é de até 60 (sessenta meses); e

2) Considerando que a publicação do extrato do TED deve se dar no sí o oﬁcial da Unidade Descentralizadora, sugere-se que o início da vigência seja considerado a contar da data de assinatura.
9. VALOR DO TED: R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais)
10. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.32202.22.571.3002.212H - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais
11. BENS REMANESCENTES
O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens? / ( ) Sim / (X) Não / Se sim, informar a tularidade e a des nação dos bens quando da conclusão do TED:
12. DAS ALTERAÇÕES
Ficam os par cipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respec vo Plano de Trabalho, mediante termo adi vo, vedada a alteração do objeto do objeto aprovado. / As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apos la ao termo original, sem necessidade de celebração de termo adi vo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.
13. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
I - A Unidade Descentralizada encaminhará a Unidade Descentralizadora, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento da vigência deste TED, avaliação de resultados, no que se refere à consecução do objeto, composta pelos seguintes documentos: / a) Relatório de cumprimento de objeto, informando os resultados alcançados acerca das metas sicas previstas no Plano de Trabalho aprovado; / ) Relatório ﬁnanceiro de conclusão do TED que corresponde à relação de execução orçamentária e ﬁnanceira resumida dos recursos na forma da descentralização; e / ) Comprovante de devolução dos saldos, orçamentário e ﬁnanceiro, não u lizados, quando houver. / - O MCTI acompanhará a execução sica e ﬁnanceira do objeto do TED, conforme relatórios de avaliação dos resultados. / - Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respec vos responsáveis para ﬁns de recomposição do erário público. / Observações: Os par cipes do TED podem prever que, além da obrigatória tomada de providências para recomposição ao erário, que eventual rejeição do relatório de cumprimento do objeto poderá (ou deverá) gerar ajustes no Plano de Trabalho, inclusive para ﬁns de previsão de prestação alterna va, se houver interesse e viabilidade para tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020.
14. DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
14.1 Denúncia

O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os par cipes ﬁcarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que par ciparam voluntariamente do TED.
14.2 Rescisão
Cons tuem mo vos para rescisão do presente TED: / - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; / - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e / III- a veriﬁcação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou / IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.
15. SOLUÇÃO DE CONFLITO
Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os par cipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.
16. PUBLICAÇÃO
O TED e seus eventuais termos adi vos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos par cipes e seus extratos serão publicados no sí o eletrônico oﬁcial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020. / As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sí os eletrônicos oﬁciais no prazo a que se refere o caput.
17. ASSINATURA / CASSIANO DE SOUZA ALVES / Diretoria Presidência Interino da CPRM / PAULO AFONSO ROMANO / Diretor de Infraestrutura Geocien ﬁca / JOSÉ GUSTAVO SAMPAIO GONTIJO / Secretário de Empreendedorismo e Inovação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI
Observação: Identificação dos responsáveis pela assinatura do TED. Ministro ou dirigente máximo da entidade da administração indireta, ou autoridade à qual foi delegada por estes a competência para assinatura de TED.

Documento assinado eletronicamente por paulo afonso romano (E), Usuário Externo, em 01/12/2022, às 15:51 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES (E), Usuário Externo, em
01/12/2022, às 21:40 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jose Gustavo Sampaio Gon jo, Secretário de Empreendedorismo e Inovação, em 05/12/2022, às 08:57 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.mc .gov.br/veriﬁca.html, informando o código veriﬁcador 10626926 e o código CRC 704DF5C6.

Referência: Processo nº 01245.011917/2022-43	SEI nº 10626926