Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48032.001920/2022-18
SUMÁRIO
Plano de Trabalho para Cooperação cien ﬁca entre o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e Marinha do Brasil (MB) para a manutenção do Navio de Pesquisa Hidroceanográﬁco “Vital de Oliveira” (NPqHo “Vital de Oliveira”), de seu motor e de seus equipamentos a bordo, conforme es pulado no Acordo de Cooperação para a Governança do Navio (Convênio 015/CPRM/2018).
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Manutenção do NPqHo “Vital de Oliveira”, em especial de seus motores e demais equipamentos de operação. O repasse de créditos visa honrar com os compromissos assumidos no Acordo de Cooperação da Governança do Navio de Pesquisa Hidroceanográﬁco “NPqHo Vital de Oliveira” (ACORDO) (Convênio 015/CPRM/2018). Por outro lado, as comissões oceanográﬁcas, viabilizadas com a manutenção do Navio perfazem as etapas necessárias para cumprir as a vidades sob a responsabilidade do SGB-CPRM nos Programas PROAREA e REMPLAC, bem como as obrigações assumidas pelo SGB-CPRM, junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, descritas no Contrato de Exploração de Crostas Ferromanganesíferas Ricas em Cobalto na Elevação do Rio Grande e em seu respec vo Plano de Trabalho.
JUSTIFICATIVA
O Oceano Atlân co, seu solo e subsolo, integram espaços estratégicos para a segurança e o desenvolvimento do país. Diante desse cenário, é necessário ao país ampliar seu conhecimento sobre esses espaços, bem como produzir uma sólida base cien ﬁca e conceitual sobre os processos, a dinâmica, o ambiente e o funcionamento desses espaços marinhos. Para tanto, faz-se necessário criar mecanismos que permitam a transferência eﬁciente de conhecimentos, dados e informações entre órgãos e ins tuições competentes, com transparência para toda a sociedade.
Nesse propósito, é prioridade dotar o país de uma infraestrutura de pesquisa moderna e adequada para o avanço e consolidação das a vidades que envolvem as ciências do mar, voltadas à gestão eﬁciente dos recursos naturais vivos e não vivos do ambiente marinho, especialmente em face da descoberta de novas fontes de recursos minerais, petrolíferos e biológicos, que podem alterar o quadro geopolí co da região que envolve o Atlân co Sul e Equatorial.
Diante disto, o SGB-CPRM celebrou um Acordo de Cooperação da Governança do Navio de Pesquisa Hidroceanográﬁco “NPqHo Vital de Oliveira” com a MB, Petrobras, MCTI e Vale S.A, no qual se comprometeu a repassar o montante total de R$ 17.246.424,12, conforme deﬁnido nas subcláusulas 7.1 e
8.5 do ACORDO, do qual restam R$ 8.357.147,00.
Tendo em vista a necessidade da MB de recebimento dos recursos necessários para operação e manutenção do Navio e de seus equipamentos, bem como o interesse par cular do SGB-CPRM em cumprir com suas obrigações assumidas junto à ISBA e demais projetos no âmbito do PROAREA e REMPLAC, jus ﬁca-se esta descentralização de recursos para os reparos, revisões, testes, aquisição de material, dentre outras despesas necessárias, as quais permi rá ao SGB-CPRM u lizar o Navio em comissões cien ﬁcas futuras.

PRODUTO(S) PREVISTO(S)
Prestação de serviços rela vos à manutenção e operação do NPqHo “Vital de Oliveira".
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo o prazo ser prorrogado, se houver interesse dos par cipes.
O custo total do repasse é da ordem de R$ 8.357.147,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais), conforme abaixo:

Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Programa de Trabalho	Ação	Valor
3390.30	142	174.250	20LC	R$ 7.722.507,97
3390.39	142	174.250	20LC	R$ 634.639,03
Total				R$ 8.357.147,00

# DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESPESA
ETAPAS / Metas Físicas	A vidades	Valor	Duração Prevista / (Mês)
			Início	Término
ETAPA 1 / MATERIAL DE CONSUMO / (3390.30)	Aquisição de Material para Revisão dos Thrusters Azimutais	R$ 5.888.978,40	2	16
	Aquisição de Material para Revisão dos Thrusters Laterais	R$ 704.702,41	2	16
	Aquisição de Material para Tratamento e Pintura	R$ 706.729,62	2	16
	Aquisição de Material para Manutenção dos ADCP (75kHz e 150kHz)	R$ 158.259,32	2	16
	Aquisição de material para ecoba metro mul feixe	R$ 156.559,26	2	16
	Aquisição de material para sistemas de controle de avarias e alarmes	R$ 84.552,98	2	16
	Aquisição de material para revisão do sistema de distribuição de energi	R$ 22.725,98	2	16
ETAPA 2	Transporte do material para revisão dos Thrusters	R$ 224.403,46	2	16

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / (3390.39)	Azimutais e motores combustão principal	de
	Transporte do material para revisão dos Thrusters Laterais		R$ 91.426,05	2	16
	Revisão dos equipamentos de geração de energia		R$ 318.809,52	2	16
ETAPA 3 / PRESTAÇÃO DE CONTAS	Elaboração de relatório de cumprimento do objeto e prestação de contas		-	16	18

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O repasse de recursos ﬁnanceiros estará sujeito a disponibilidade ﬁnanceira do SGB-CPRM, podendo ocorrer ainda a revisão do presente Plano de Trabalho e, consequentemente, revisão do cronograma orçamentário/ﬁnanceiro em comum acordo entre os Par cipes e ocorrerá conforme abaixo:

SGB-CPRM | Unidade Descentralizadora
PARCELAS	EXECUÇÃO	VALOR (R$ 1,00)
1ª Parcela	Mês 01	8.357.147,00

O Responsável pela ﬁscalização do Termo de Execução Descentralizado na Unidade Descentralizadora deverá encaminhar, para conhecimento, à Presidência do SGB-CPRM quaisquer alterações de cronograma aprovado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por João Candido Marques Dias, Testemunha, em 25/08/2022, às 16:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO GARCIA ARRUDA, Usuário Externo, em 26/08/2022, às 09:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA FELICIO PEREIRA, Testemunha, em 26/08/2022, às 13:40, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor de Geologia e Recursos Minerais, em 26/08/2022, às 16:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente,
Subs tuto(a), em 26/08/2022, às 17:22, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 1147736 e o código CRC 76EFC891.

Referência: Processo nº 48032.001920/2022-18	SEI nº 1147736